天圣制药集团黔江中药材产业化项目

一期工程

监理招标文件

招标人：天圣制药集团股份有限公司

2025年8月

# 第一部份

# 第一章    招标公告

天圣制药集团黔江中药材产业化项目一期工程  监理招标公告

## 1. 招标条件

本招标项目天圣制药集团黔江中药材产业化项目一期工程由天圣制药集团股份有限公司建设，建设资金来自自筹，项目出资比例为 100%，招标人为天圣制药集团股份有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的监理进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

项目概况：

天圣制药集团黔江中药材产业化项目位于黔江区正阳工业园区西路，项目总占地20352㎡（30.52亩），总建筑面积35797.35㎡，由2栋工业厂房组成，该项目前期各项手续齐全，于2017年3月动工，截止目前为止已完成了1#楼地下车库及地上一层主体工程，2楼地上二层主体工程，已完成约18163㎡，因特殊情况该项目在2015年5月停工至今；根据集团董事长的工作按排，决定对停工项目进行复建，复建工程将分两期进行，一期工程为1#厂房地下车库、地上2层及3层局部，2#厂房地上2层，厂区室外管网、环境、道路工程等共计22784.91㎡；二期工程为1#厂房地上3层局部至9层共计14135.05㎡，本次对一期工程的监理单位进行遴选单位。

建设地点： 黔江正阳工业园区西路

建设规模： 建筑面积为22784.91㎡

计划监理与相关服务期：预计10月，但超出预计时间，监理费也不得增加，必须继续服务至项目竣工验收为止。

工程概算投资额（或建筑安装工程费）：  约1200万元

招标范围：基础、主体、加固、门窗安装、防水、外墙、给排水安装、电气安装、消防安装、外环境等施工图内所有工程

标段划分(如果有)：           无

3. 投标人资格要求

3.1  本次招标要求投标人须具备乙级以上资质， 同类监理业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的监理能力。

3.2  本次招标  不接受（接受或不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求： 	/	。

3.3  各投标人均可就上述标段中的 / 	（具体数量）个标段投标。

## 4. 招标文件的获取

4.1  凡有意参加投标者，请于2025年 7 月 28 日起，（北京时间，下同），在天圣官网(www.tszy.com.cn)上仔细阅读和下载：招标文件、图纸、澄清、修改、补充通知、招标控制价通知等全部内容。不管下载与否都视为潜在投标人全部知晓有关招投标过程和全部内容。

4.2  招标文件每套售价  500  元，由投标人在递交投标文件时交纳。

## 5. 投标文件的递交

5.1  投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2025年 8 月5日 10时30分， 地点为天圣制药集团股份有限公司七楼会议室（地址：渝北区回兴街道食品城西路16号天圣制药）。

5.2  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在 / （发布公告的媒介名称）上发布。

## 7. 联系方式

招标人：  天圣制药集团股份有限公司

地址：   渝北区回兴街道食品城大道西一街16号

邮编：    401120

投标联系人：  张聪 /陈自力

电话：    13594001189/15213256128

传真：

电子邮件：

开户银行：

账    号：

年     月  	日

第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

若投标人须知前附表与正文不一致的地方，以投标人须知前附表为准。

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：天圣制药集团股份有限公司 地址：渝北区宝环二路 联系人：张聪/陈自力 电话：13594001189/15213256128 |
| 1.1.3 | 现场联系人 | 联系人：程地财 电话：15320778626 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 天圣制药集团黔江中药材产业化项目一期工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 黔江正阳工业园西路 |
| 1.1.6 | 建设规模 | 房屋建筑工程：22784.91平方米，市政公用工程： / 万元 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 资金来源为： 自筹 资金性质为： 非国有 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落 实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 监理工程： 基础、主体、加固、补洞、门窗安装、防水、外墙、给排水安装、电气安装、消防安装、外环境等施工图内所有工程 。 |
| 1.3.2 | 监理服务期 | 计划监理服务期：预计10月，但超出，监理费也不得增加，必须继续服务至项目竣工验收为止。 从监理备案日始，至项目竣工验收为取得竣工验收备案证止。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 达到国家现行有关质量验收规范要求，并达到合格标准。 |
| 1.4.1 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 投标人资质条件、能力和信誉 | 本工程招标实行资格预审，投标人应具备以下资格条件： 1.资质条件、营业执照、财务要求 （1）提供有效的资质证书副本复印件并且必须与原件一致） （2）具备有效的营业执照。 具备有效的营业执照、组织机构代码证，并具有独立法人资格； 提供营业执照副本、组织机构代码证复印件（已“三证合一”的，提供载有统一社会信用代码的营业执照副本复印件，并且必须与原件一致）。 （3）财务要求 投标截止前 2 年每年度财务状况良好，不亏损。 （提供有效的资信等级证明、经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括现金流量表、利润表、资产负债表和财务情况说明书的复印件） 2.业绩要求 投标截止前 5 年有与招标项目在结构形式、使用功能、建设规模相同或相似的项目业绩 1 个。 类似业绩：结构形式、使用功能、建设规模相同或相似的项目业绩。 （注：提供监理合同协议书或中标通知书、监理业务手册（或有效的竣（交）工验收证明材料）复印件，如果以上证明材料不能反应业绩规模、类别特征，则须另外提供反映该业绩特征的业主证明材料复印件，否则，该业绩无效。复印件并且必须与原件一致） 3.监理人员 项目拟派监理人员必须符合按照重庆市住房和城乡建设委员会颁布的《房屋建筑和市政基础设施工程施工现场从业人员配备标准》(DBJ50T-157-2022)和重庆市住房和城乡建设工程质量总站《关于进一步加强监理人员和项目监理机构信息报送的通知》的规定，否则作否决投标处理。另工程监理企业自投标截止之日起至完成合同约定工程量之日止，不得擅自变更或撤离项目监理班子人员。 （1）项目总监理工程师 具备建设行政主管部门颁发的有效的《监理注册执业证书》（注册专业为 房屋建筑 ，必须在本单位注册），具备 房屋建筑 类 高 级及以上职称，并经过工程监理单位法定代表人书面任命。项目总监理工程师在建项目要求详以下注： （注：提供监理注册执业证书、职称证和身份证的复印件，并且必须与原件一致） 注：（3）按照重庆市住房和城乡建设委员会颁布的《房屋建筑和市政基础设施工程施工现场从业人员配备标准》(DBJ50T-157-2022)的要求，一名注册监理工程师宜担任一项建设工程监理合同的总监理工程师工作。当需要同时担任多项建设工程监理合同的总监理工程师时，应同时满足以下要求：①出具在建项目建设单位有效书面同意意见；②在建项目最多不得超过两项；③配备总监理工程师代表，总监理工程师代表须满足以下“总监理工程师代表”要求。否则，将被否决投标。 （2）总监理工程师代表（如有） 当总监理工程师在一个以上工程项目同时担任总监理工程师工作时，应增配总监理工程师代表岗位，总监理工程师代表应具有3年及以上工程实践经验且只能在一个建设工程监理合同中任职。否则将被否决投标。 总监理工程师代表应具备建设行政主管部门颁发的有效的《监理注册执业证书》或《重庆市监理工程师岗位证书》, 并具备 高级 职称； （注：提供监理注册执业证书<或岗位证书>、职称证、身份证的复印件，并且必须与原件一致） （3）专业监理工程师 本项目主导专业为： 房建 主导专业监理工程师不少于 1 人。 房屋建筑 专业监理工程师 1 人， 机电设备 专业监理工程师 / 人。 主导专业监理工程师应具备建设行政主管部门颁发的有效的《监理注册执业证书》或《重庆市监理工程师岗位证书》且注册专业为主导专业，并具备 中级 职称； 辅助专业监理工程师不少于 2 人。 房屋建筑 专业监理工程师 1 人， 机电设备 专业监理工程师 / 人. 辅助专业监理工程师应具备建设行政主管部门颁发的有效的《监理注册执业证书》或《重庆市监理工程师岗位证书》，并具备 中 职称； 主导专业监理工程师不能在在建工程中担任专业监理工程师职务，辅助专业监理工程师可同时担任多项建设工程监理合同的专业监理工程师，但最多不得超过三项，否则将被否决投标。 （注：以上专业监理工程师须提供监理注册执业证书<或岗位证书>、职称证、身份证的复印件，并且必须与原件一致） 备注：若招标项目为市政工程，则没有主导专业与辅助专业之分。 （4）监理员 监理员不少于 2 人。 监理员应具备建设行政主管部门颁发的有效的《监理注册执业证书》、《重庆市监理工程师岗位证书》或《重庆市监理员岗位证书》，并具备 助理工程师 职称； （注：提供监理注册执业证书<或岗位证书>、职称证、身份证的复印件，并且必须与原件一致） 备注：各投标人必须确保在开标前所有拟派总监理工程师、专业监理工程师、监理员信息应在重庆市建设工程监理信息管理系统登记备案。拟派总监理工程师、专业监理工程师、监理员必须为重庆市建设工程监理信息管理系统中登记备案人员。开标现场以重庆市建设工程招标投标交易中心在重庆市建设工程招投标诚信综合评价应用中监理项目在建情况查询系统查询为准，若开标现场查询不到所拟派总监理工程师、专业监理工程师、监理员信息，则作否决投标处理。（投标人应自行考虑信息录入及信息显示的时间风险） （5）其他类人员（若有） 其他类人员由招标人根据项目实际进行设置，其他类人员不得设置与本项目监理无关的人员。 4.投标截止日投标资格情况 （1）投标人不得受到重庆市建设行政主管部门暂停投标资格处罚，且尚在处罚期内，若有，作否决投标处理； （2）被本市有关行政部门暂停本市(处罚行政区域内)投标资格，不得参与投标，未被暂停本市(处罚行政区域内)投标资格的应提供未处于本市暂停投标资格行政处罚的真实性承诺，以及未处于万州区暂停投标资格行政处罚的真实性承诺。 （3）投标截止日前两年内，投标人单位或其法定代表人被人民法院判定犯行贿罪的，在其相关文件规定的期限①内不得参与投标；若中标后，经招标人查询发现中标人单位或法定代表人有行贿犯罪事实的，则取消其中标资格并追究相关责任。 注：1.投标人在投标截止日前应主动到企业所在地或业务发生地人民检察院查询是否有行贿犯罪纪录。投标人收到人民检察院出具的《行贿犯罪档案查询结果告知函》后，须将原件送交招标人，并将复印件加盖本单位章后装入投标文件资格审查部分。原件待评标结束后返还投标人。 2.招标人应在中标公示发布之日起两个工作日内，到当地人民检察院对前三名中标候选人有无行贿记录进行核查。发现有行贿犯罪纪录的，取消其中标资格，并依法追究相应责任。 3. 相关文件规定的期限①的解释：详见《重庆市人民政府关于印发重庆市建筑施工企业诚信综合评价暂行办法的通知》（渝府发﹝2012﹞65号）文中附件1建筑施工企业诚信综合评价权重表中综合管理类处罚信息中的行贿禁标期的规定及《重庆市城乡建设委员会关于印发<重庆市建筑施工企业诚信综合评价体系通常行为评价标准>的通知》中重庆市建筑施工企业诚信综合评价体系通常行为评价表中综合管理类处罚信息中的行贿禁标期的规定。 5．其他要求 （1）重庆市外监理企业投标：按照“渝建发〔2016〕36号”文的规定，纳入“市外工程监理企业入渝信息库”的市外工程监理企业，方可在本市承揽房屋建筑和市政基础设施工程监理业务。市外工程监理企业在本市参与监理招投标时，项目所配备的监理从业人员应当是已纳入“市外工程监理企业入渝信息库”的人员。 (2) 拟投入本项目的所有人员均须提供2019年6月-2020年6月养老保险缴费证明复印件，并且必须与原件一致。 （3）被授权代理人 本授权代理人必须为投标人本单位职工。须提供被授权代理人的养老保险复印件，并且必须与原件一致。 6.投标人须在开标会结束之前将所有复印件的原件（身份证原件及带有二维码的原件除外）一次性提交，评标委员会审查时必须对有关证明和证件的原件核查，若经审查复印件与原件不一致，或未提交原件的，则投标文件作否决投标处理。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，自行前往 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人对招标文件提出异议的截止时间 | 投标人在收到招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2025 年 8 月 1 日前提交异议。 |
| 1.10.3 | 招标人对招标文件答疑的截止时间 | 2025 年 8 月 2 日（北京时间），在天圣官网发布答疑。（若为邀请招标，招标人对招标文件答疑应在规定的时间内以书面形式送达投标人） |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的答疑及补遗书 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2025 年 8 月 5 日 10 时（北京时间） |
| 2.2.3 | 招标人对招标文件进行补遗的时间 | 补遗内容可能影响投标文件编制的，须在投标截止时间5日前发布。 |
| 2.2.4 | 投标人对招标文件及答疑补遗提出异议的截止时间 | 投标人对招标文件和答疑补遗有异议的，应当在投标截止时间3日前，以书面形式通知招标人或招标代理机构。招标人应当自收到异议之日起2日内做出答复，并将答复内容以补遗的形式在搜谷网发布。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容） |
| 3.2 | 投标报价 | 1．投标人应根据本工程的造价和监理工作量，参照国家规定的相应监理费取费标准并结合《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）进行自主报 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 30 日历天（从提交投标文件截止日起计算） |
| 3.4 | 投标保证金 | 一、投标保证金的交纳 1、投标保证金交款形式及要求：投标人从企业的基本账户（开户行）在投标截止时间前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至下面指定的投标保证金账户，否则，投标保证金无效。投标人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。 注：若投标截止时间延期，则投标保证金提交的截止时间和投标截止时间保持一致。 2、投标保证金的金额： 0 万元整（人民币） 3、投标保证金账户及账号（任选其一）： 4、投标人必须在付款凭证备注栏中注明是“ / 项目投标保证金”。项目名称可简写成： / 。 5、投标保证金有效期与投标有效期一致。 |
| 3.5 | 资格审查资料 | 本须知第1.4.1项和第3.5.1项至3.5.5项规定提供的资料均需按照投标人须知前附表1.4.1中第6条的规定在开标会结束之前一次性递交原件（身份证原件及带有二维码的原件除外）。评标委员会审查时必须对有关证明和证件的原件核查。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 投标截止前三年度（不包括本年度） 2024 年度、 2023 年度、 2022 年度 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的 年份要求 | 投标截止前 5 年，指 2020 年 1月 1日起至 2024 年 12月 30日止。 【提示：类似项目的年份要求是指工程竣工时间需满足本范围要求，招标人可在三至五年中自行选择年份范围。】 |
| 3.5.5 | 投标截止日投标资格情况 | 投标截止前三年，指 2022 年 1月 1日起至 2024 年 12月 31日止。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字盖章要求 | 按本章投标人须知3.7.3款执行，否则作否决投标处理。 |
| 3.7.4 | 投标文件的份数 | 投标文件正本 1 份，投标文件副本 1 份；正本和副本封面均须加盖单位公章（鲜章），否则作否决投标处理。（《监理大纲》采用暗标评审时，不需加盖鲜章和标注正副本） |
| 3.7.5 | 装订要求 | 1、本工程技术部分《监理大纲》采用暗标评审，应将投标函部分、商务部分、技术部分、资格审查资料各自分别装订成册。 2、装订 （1）投标函部分的装订要求 应按照第六章规定格式装订成册，并应编制目录，逐页标注页码。（2）资格审查资料的装订要求 应按照第六章规定格式装订成册，并应编制目录，逐页标注页码。 （3）商务部分的装订要求 应按照第六章规定格式装订成册，并应编制目录，逐页标注页码。 （4）技术部分的装订要求 《监理大纲》面页使用A4厚型白纸面页，用初号仿宋字体居中标明 “监理大纲”；在页面右下角加盖投标单位章后沿密封线折叠成腰约10cm左右的等腰直角三角形密封；面页除了“监理大纲”四字和右下角密封处印章外不得有其他印记；密封后的面页及整个《监理大纲》均不得出现白页、残页和倒页，不得显示与投标人企业有关的任何信息（面页由投标人按招标文件中提供的电子文档格式用A4厚型白纸打印，加盖鲜章后其面页的反面以不得显示出鲜章单位名称为准）；违反上述任何一项，其投标文件《监理大纲》部分为零分。 （若为邀请招标，《监理大纲》面页将与招标文件等一起送达投标人） 《监理大纲》文字部分纸张采用A4白纸，四号仿宋字体；图表采用A4或A3白纸，图表内的字体、字号大小不限；文字、图表不得使用彩色和不得编制页码。违反上述任何一项，其投标文件《监理大纲》部分为零分。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 1.投标文件袋使用“投标函部分”袋、“商务部分”袋、“技术部分”袋、“资格审查资料”袋以及“投标文件”大袋。 2.投标函部分装入“投标函部分”袋中，密封并在袋上加盖投标人单位章。 3.商务部分装入“商务部分”袋中，密封并在袋上加盖投标人单位章。 4.技术部分装入“技术部分”袋中，密封不加盖任何印章 5.“投标函部分”、“商务部分”、“技术部分”等小袋装入“投标文件”大袋中，密封并在大袋上加盖投标人单位章，同时“投标文件”大袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。 6.“资格审查资料”单独封装，密封并在袋上加盖投标人单位章，同时应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。 7．如果“投标文件”大袋和“资格审查资料”袋未按上述规定封装，招标人或招标代理机构应当拒绝接收；如果“投标函部分”等小袋未按上述规定封装，则记录在案交由评标委员会作否决投标处理。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 应在“投标文件”大袋和“资格审查资料”封套上写明如下内容： 招标人名称： 招标人地址： 项目名称： 在 2025 年 8 月 5 日 10 时 00 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点和时间 | 天圣制药集团重庆有限公司二楼会议室（地址：渝北区回兴街道食品城大道西一街18号） 递交时间：2025 年 8 月 5 日 10 时 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和 地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：天圣制药集团重庆有限公司二楼会议室（地址：渝北区回兴街道食品城大道西一街18号） |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1. 宣布开标纪律； 2. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 3. 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； 4. 核验参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验被授权代理人的授权委托书（原件），以确认其身份合法有效； 5. 封装情况检查：投标人或者其推选的代表检查各投标文件的封装情况并确认； 6、展示投标保证金缴纳情况，投标保证金缴款情况表上没有显示投标人缴款信息的而其已递交投标文件的，则当场退还其投标文件。投标保证金缴款情况表缴款信息不全或有误的，则记录在案交由评标委员会评审； 7. 设有招标控制价或者标底的，公布招标控制价或者标底； 8.逐单位开启投标文件。开启资格审查资料袋、投标文件大袋及投标函部分袋、商务部分袋、技术部分袋；公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量要求、工期及其他内容，查询监理人员在建项目情况和企业是否受到重庆市建设行政主管部门暂停投标资格且是否在处罚期内的情况并记录在案； 9. 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； 10. 开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会构成：由招标人按法律法规或相关规范性文件依法组建 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐经评审得分由高到低排名前三名为中标候选人。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 1．担保形式：银行汇票、支票、现钞、银行保函或专业担保公司的保证； 2.担保金额：履约担保金额为中标合同金额的10%）； 3.退还时间： 工程结算完毕 。 注：履约担保采用现钞形式的，中标人须从其企业基本账户将相应的担保金额打入招标人指定的账户。 |
| 8.1 | 重新招标 | 1.按投标人须知第8.1（1）执行； 2.按投标人须知第8.1（2）执行； 3.按投标人须知第8.1（3）执行； 4.按投标人须知第8.1（4）执行。 |
| 8.2 | ### 二次招标和不再招标 | 重新招标后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 支付担保 | / |
| 10.2 | 其他 | 总监答辩：无。 |
| 10.3 | 投诉处理 | 1.投标人或者其他利害关系人就本项目的评标结果等事项提出异议或投诉的，应当先向招标人提出异议；招标人应当在规定时间内答复； 2.投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。 |

## 1.  总则

### 1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段监理进行招标。

1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6  本标段建设规模：见投标人须知前附表。

### 1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3  招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  本标段的监理服务期：见投标人须知前附表。

1.3.3  本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4  投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 投标人应具备承担本标段监理的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件、营业执照：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）监理人员要求：见投标人须知前附表；

（5）投标截止日投标资格要求：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本标段的代建人；

（4）为本标段提供招标代理服务的；

（5）与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（6）与本标段的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（7）与本标段的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（8）被责令停业的；

（9）被暂停或取消投标资格的；

（10）财产被接管或冻结的；

（11）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时投标。

### 1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9  踏勘现场

1.9.1  投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、 地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4  招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投 标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

### 1.10  投标预备会

1.10.1  投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2  投标人应在投标人须知前附表2.2.4规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。

1.10.3  招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提的问题进行澄清。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.12  偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定 的偏离范围和幅度。

## 2.  招标文件

### 2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）图纸；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2  招标文件的澄清

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前招标人书面提交异议，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2  招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间5天前在天圣制药官网发布，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3  招标人对招标文件的补遗内容可能影响投标文件编制的，须在投标截止时间5日前发布。

2.2.4  投标人对招标文件和答疑补遗仍有疑问的，可于投标截止时间3日前，以书面形式通知招标人。招标人应将答复以补遗的形式在搜谷网发布。补遗内容可能影响投标文件编制的，须在投标截止时间3日前发布。

### 2.3  招标文件的修改

按照本章2.2招标文件的澄清相关内容及方式执行。

## 3.  投标文件

### 3.1  投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）商务部分

（5）监理大纲；

（6）项目管理机构；

（7）资格审查资料；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.2  投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

### 3.2  投标报价

3.2.1 投标报价是投标人按照招标文件的要求完成招标范围建设工程监理与相关服务工作所需的全部费用。

3.2.2投标人的投标报价（指投标函中的大写报价或算术错误修正后的投标报价）不得高于招标人公布的最高投标限价或低于其成本，否则，其投标将被否决。

3.2.3 每标段监理只允许有一个投标报价，任何有选择性的投标报价，其投标将被否决。

### 3.3  投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4  投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2  投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作否决投标处理。

3.4.3  投标保证金退还：见投标人须知前附表。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）违反本章9.2条对投标人的纪律要求的；

（4）法律法规和本招标文件规定的其他情形。

3.4.5（1）投标保证金为无条件担保；

（2）投标保证金的受益人为招标人；

### 3.5  资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

投标人须在开标会结束之前将所有复印件的原件（身份证原件及带有二维码的原件除外）一次性提交，评标委员会审查时必须对有关证明和证件的原件核查，若经审查复印件与原件不一致，或未提交原件的，则投标文件作否决投标处理。

3.5.1  “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2  “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括现金流量表、利润表、资产负债表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3  “近年完成的类似项目情况表”应附提供监理合同协议书或中标通知书、监理业务手册（或有效的竣（交）工验收证明材料）复印件，如果以上证明材料不能反应业绩规模、类别特征，则须另外提供反映该业绩特征的业主证明材料复印件，具体年份及相关要求见投标人须知前附表。

3.5.4  “投标截止日投标资格情况”应说明相关情况，（1）建设行政主管部门将在开标时查询递交投标文件的投标人是否受到重庆市建设行政主管部门暂停投标资格且是否在处罚期内的情况，若有，查询情况打印后报评标委员会作否决投标处理；（2）投标截止日前两年内，投标人被人民法院判定犯行贿罪的，不得参与投标；（3）未被暂停投标资格的应提供未被行政处罚的真实性承诺；（4）被本市有关行政部门暂停投标资格期限已满的应提供行政处罚情况说明。具体年份要求见申请人须知前附表。

3.5.5  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 3.6  备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

### 3.7  投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关监理服务期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、 招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.3  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章、盖单位公章。委托代理人签字或盖章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4  投标文件的份数见投标人须知前附表，《监理大纲》不分正副本。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，正本和副本封面均须加盖单位公章，否则作否决投标处理。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5  投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4.  投标

### 4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件的正本与副本密封见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

### 4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在投标人须知前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5.  开标

### 5.1  开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2  开标程序

详见投标人须知前附表5.2开标程序。

## 6.  评标

### 6.1  评标委员会

6.1.1  评标由招标人依据法律法规和相关规范性文件组建的评标委员会负责。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有利害关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。

## 7.  合同授予

### 7.1  定标方式

按报价由低到高排序，以排名第一的投标人为中标人。

### 7.2  中标公示及中标通知

招标人将在评标结束当场确定中标人。

### 7.3  履约担保

7.3.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2  中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.4  签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起5天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8.  重新招标和不再招标

### 8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）经评审后，如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新组织招标；

（4）法律法规规定的其他情形。

### 8.2  二次招标和不再招标

重新招标后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9.  纪律和监督

### 9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利 益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止招标人与投标人串通投标。
     有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：
    （1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;
    （2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
    （3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
    （4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
    （5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
    （6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

### 9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
     有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
    （1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
    （2）投标人之间约定中标人；
    （3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
    （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
    （5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
    有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
    （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
    （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
    （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
    （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
    （5）不同投标人的投标文件相互混装；
    （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。
     投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：
    （一）使用伪造、变造的许可证件；
    （二）提供虚假的财务状况或者业绩；
    （三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
    （四）提供虚假的信用状况；
    （五）其他弄虚作假的行为。

### 9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：开标记录表

按招标人制定的表格

附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称） 	标段监理招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于 	  年 	月 	日 	时前递交至    	（详细地址）或传真至            （传真号码）。采用传真方式的，应在     年 月 日  时前将原件递交至		（详细地址）。

评标委员会：                   （签字）

年     月    日

附表三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称） 		标段监理招标评标委员会：

问题澄清通知（编号： 	）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人： 	（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 		（签字或盖章）

年     月    日

附表四：中标通知书

中标通知书

中标单位                ：

我单位拟建的           于    年  月    日开标，经评标委员会评定，确定你单位为中标人，中标额为 ￥   元。中标工期    日历天，工程质量达到国家施工验收规范标准。 项目总监由     担任；项目专业监理工程师由      担任；项目监理员由     担任。

你单位收到中标通知书后，在     日内到我单位签订监理合同。

特此通知。

招标人:                          (盖单位公章)

法定代表人:                      (签字或盖章)

联系人:

联系电话:

签发日期:        年   月   日

附表五：中标结果

# 第三章 评标办法

## 评标办法前附表

评标办法前附表中的评审内容必须和投标人须知前附表中的对应内容一致，若投标人须知前附表中未作要求的内容，不得列入评标办法前附表作为评定依据。

| 条款号 |  |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 |  | 投标人名称 |  | 与营业执照、资质证书一致。 |
|  |  |  | 投标函签字盖章 |  | 有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、加盖单位公章。 |
|  |  |  | 投标文件格式 |  | 符合第六章“投标文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 1.投标函及附录的所有数据均符合招标文件的规定； 2.投标文件附表齐全完整，内容均按规定填写； 3.按规定提供了拟投入的主要人员的证件复印件，证件清晰可辨、有效； 4.投标文件的编制符合第二章3.7款的规定，投标文件的密封符合第二章4.1.1款的规定。 |
|  |  |  | 联合体投标人 |  | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人，如已进行资格预审，则联合体协议书与通过资格预审时的联合体协议书完全一致。(如有) |
|  |  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价，在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  |  | 投标文件的签署 |  | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字（或盖章）齐全。 |
|  |  |  | 委托代理人 |  | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合招标文件规定的格式。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业 执照 |  |  | 具备有效的营业执照。 |
|  |  | 资质等级 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务 状况 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 类似项目业绩 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 总监要求 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 总监代表要求（如有） |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 专业监理工程师要求 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 监理员要求 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他 要求 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 联合体投标人 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 (如有) |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 |  | 投标总报价 |  | 投标总报价不得高于招标人公布的总报价招标控制价 |
|  |  |  | 投标内容 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  |  | 监理服务期 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  |  | 工程质量 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  |  | 投标有效期 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  |  | 投标保证金 |  | 符合第二章投标人须知前附表第3.4项规定，并符合下列要求： 1、投标保证金为无条件担保； 2、投标保证金的受益人名称与招标人规定的受益人一致； 3、投标保证金的金额符合招标文件规定的金额； 4、投标保证金有效期为投标有效期； |
|  |  |  | 权利义务 |  | 符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 |  | 投标报价算术错误修正 符合第三章3.评标程序第3.1.3项规定。 |  |  |
|  |  |  | 实质性要求 |  | 涉嫌围标串标、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为的 |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 (总分1OO分) |  | 1. 投标报价 70 分 2. 监理大纲 30 分 |
| 2.2.2 |  |  | 评标基准价计算方法 | 投标总报价 | 所有通过预审合格的投标人，其报价最低为基准分满分。 |
| 2.2.3 （1） | 投标报价评分标准 |  | 投标总报价 |  | 70 分 |
| 2.2.3 (2） | 商务部分评分标准 ( 分) |  | 企业类似 项目业绩 ( / 分) |  | □近三年（以竣工时间为准）□近五年，企业在资格审查的基础上每多监理完成一个类似业绩得 分，最多得 分。 类似业绩：结构形式、使用功能、建设规模相同或相似的项目业绩。（招标人可根据实际招标项目情况作详细描述） 提供监理合同、监理业务手册（或有效的竣（交）工验收证明材料）复印件加盖投标单位鲜章。如果以上证明材料不能反映业绩规模、类型特征，则须另外提供反映该业绩特征的业主证明材料，否则，该业绩无效。原件装入投标原件袋中，供评标委员会核实，若经评标委员会核实原件与复印件不一致或缺少相应原件，则作否决投标处理。 |
|  |  |  | 企业获奖 情况 ( / 分) |  | □近三年□近五年，企业监理的类似项目获得国家级奖项每1个得 分。 国家级奖项是指：中国建筑业协会评选的《中国建设工程鲁班奖》；中国土木工程学会评选的《詹天佑土木工程大奖》；国家工程建设质量奖审定委员会评选的《国家优质工程金、银质奖》；中国市政工程协会评选的《全国市政金杯示范工程奖》. 提供获奖证书复印件加盖投标人单位鲜章。获奖证书原件装入投标原件袋中，供评标委员会核实，若经评标委员会核实原件与复印件不一致或缺少相应原件，则作否决投标处理。 备注：若同一项目获得以上多个奖项，则只能加一次分。 |
|  |  |  | 总监素质 ( / 分) |  | 1.□ 近三年□近五年，作为总监理工程师或总监代表在资格审查的基础上每多监理完成一个类似业绩得 分。 2.总监答辩 分（选择项）□否 □是 提供总监理工程师的所有证明资料（提供身份证、监理合同、监理业务手册（或有效的竣（交）工验收证明材料）复印件加盖投标单位鲜章。如果以上证明材料不能反映业绩规模、类型特征，则须另外提供反映该业绩特征的业主证明材料，否则，该业绩无效。 |
|  |  |  | 项目监理机构人员配备 ( 15 分) |  | 根据工程监理难易程度按以下内容设定分值 1.监理机构所配备监理人员职称、监理类注册及上岗证加分要求；所配备监理人员与本工程所需专业一致情况、从事该专业工作年限等情况的加分要求。 2.监理人员在资格审查的基础上每多监理完成一个类似业绩得 分。 提供监理人员的所有证明资料（提供职称证书、身份证、注册证及上岗证、监理合同、监理业务手册（或有效的竣（交）工验收证明材料）复印件加盖投标单位鲜章。如果以上证明材料不能反映业绩规模、类型特征，则须另外提供反映该业绩特征的业主证明材料，否则，该业绩无效。 |
| 2.2.3 （3） | 监理大纲评分标准 ( 5 分) |  | 由招标人商项目前期服务单位（如：勘察、设计单位，造价咨询、招标代理机构等）根据项目实际情况，提出实际监理中需要注意的问题5-10个。由投标人针对每个问题给出具体的答案。 评标时，由评标委员会根据招标人提供的全套图纸、招标文件等相关挂网资料，评标委员会先针对招标文件中的问题会商出答案及采分点，再按照答案及采分点来进行具体监理大纲评分。 |  |  |
| 3 | 评标程序 |  | 1.评标委员会对所有投标人的投标文件按本章评标办法第3.1款进行初步评审（初步评审评审不合格的投标人不参与后续评审及评标基准价的计算），并按照本章2.2.2项计算方法计算评标基准价。 2.评标委员会对通过初步评审的投标人的投标文件按本章评标办法第3.2-3.4款规定的程序进行详细评审，并按本章2.2.3款规定的评分标准，确定得分最高的前三名投标人（按得分由高到低排序）为中标候选人。 3.如经过对所有投标人的投标文件进行评审，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。 |  |  |
| 3.2.1（1） | 投标 报价得分（A） |  | 投标总报价 |  | 所有初步评审合格的投标人的投标报价与评标基准价相比，每增加10%，扣 2 分,扣完为止。 |
| 3.2.1（2） | 商务部分 得分（B） |  | 商务部分 |  | 按2.2.3(3)项各评审因素设定的分值评分。以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 3.2.1 (3) | 监理大纲得分（C） |  | 评标委员会按2.2.3(3)项各评审因素设定的分值评分。以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。评标委员会全体成员对监理大纲进行评审，当评标委员会成员为5人及以上时（含5人），投标人监理大纲得分应在所有评委打分中去掉一个最高和一个最低分，余下评委打分取算术平均值为该投标人监理大纲得分。 |  |  |
| 3.2.2 |  |  | 投标人得分 |  | 投标人得分=A+B+C |

## 1.  评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

## 2.  评审标准

### 2.1  初步评审标准

2.1.1  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2  资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.2  资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。

2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2  分值构成与评分标准

2.2.1  分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）商务部分：见评标办法前附表；

（3）监理大纲：见评标办法前附表；

2.2.2  评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3  评分标准

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务部分：见评标办法前附表；

（3）监理大纲评分标准：见评标办法前附表；

## 3.  评标程序

### 3.1  初步评审

3.1.1  评标委员会必须对投标人提交的第二章“投标人须知”第1.4.1项和第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的有关证明和证件的原件进行核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1  评标委员会依据本章第 2.1.1 项至第 2.1.3 项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

3.1.2  投标人有以下情形之一的，其投标作否决投标处理：

（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（4）本招标文件约定的其他情形。

3.1.3  投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）收费百分比和监理费金额因小数问题不一致时，以收费百分比为准，按收费百分比对“投标报价”进行修正。

### 3.2  详细评审

3.2.1  评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.3（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A

（2）按本章第 2.2.3（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B（评标委员会全体成员对监理大纲进行评审，当评标委员会成员为5人及以上时（含5人），投标人监理大纲得分应在所有评委打分中去掉一个最高和一个最低分，余下评委打分取算平均值为该投标人监理大纲得分）；

（3）按本章第 2.2.3（3）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分C；

3.2.2  评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3  投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决投标处理。

### 3.3  投标文件的澄清和补正

3.3.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3  评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4  评标结果

3.4.1  除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附件A：否决投标条件

附件A：综合评估法否决投标情况一览表

一览表否决投标条件之外的评标委员会不得判为重大偏差。

| 招标文件章节号 | 条款名称 | 否决投标条件 |
| --- | --- | --- |
| 第二章1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 只要有一条不满足招标文件第二章投标人须知前附表1.4.1要求即为否决投标。 |
| 第二章 3.2 | 投标报价 | 投标人应根据本工程的造价和监理工作量，参照国家规定的相应监理费取费标准：《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格【2007】670号)进行自主报价。各投标人所填报的投标报价及“监理费费率”均不得超过招标控制价及监理费费率的最高上限，否则将作否决投标处理。 |
| 第二章3.4 | 投标保证金 | 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。 |
| 第二章 3.7.3 | 签字盖章要求 | 按本章投标人须知3.7.3款执行，否则，按否决投标处理。 |
| 第三章3.1 | 初步评审 | 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理 |
|  |  | 评标委员会依据本章第 2.1.1 项、2.1.2项、第 2.1.3 项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。 |
|  |  | 投标人有以下情形之一的，其投标作否决投标处理： （1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的； （2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的； （3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 （4）本招标文件约定的其他情形。 |
|  |  | 投标报价有算术错误的，评标委员会按招标文件规定的原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。 |
| 第三章3.2 | 详细评审 | 评标委员会发现投标人的报价明显低于其成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决投标处理。 |
| 其他 | [招标人必须明确] |  |

# 第五章　图纸

# 第六章  投标文件格式

目    录

一、投标函部分

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）投标保证金

二、商务部分

三、技术部分

四、资格审查资料

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）投标人基本情况表

（三）其他资料

## 一、投标函部分

（项目名称）    标段监理（分包）招标

投  标  文  件

投标函部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 （签字或盖章）

年  月  日

目     录

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）投标保证金

### （一） 投标函

招标人：

1.根据已收到的                  工程建设监理的招标文件，我方经研究招标文件和有关资料后，按国家规定填报        %为本项目的监理费包干收费百分比，投标总报价为      万元。监理服务期为             ，并按相关要求完成该项目的所有监理工作。

监理费最终结算总金额=实际监理范围内经审计审定的建安工程费（应为：实际监理范围内审定的建安结算金额为基数×中标监理费包干费率。并以此监理费最终结算总金额作为该工程施工和保修等全过程监理工作所需的全部费用。

2.我方已详细阅读全部招标文件，包括澄清或者修改文件。

3.一旦我方中标，我方保证在监理服务期内按照招标文件规定的监理目标完成招标文件约定的监理内容。

4.我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5.若我方中标，我方承诺派驻本项目施工现场的总监理工程师为         ，总监理工程师代表为   （如有）  ，专业监理工程师为         ，监理员为         ，并由我方独立组织实施，不存在挂靠行为。若总监理工程师不到位，擅自更换，或出现挂靠行为，我方自愿取消中标人资格，并承担相应责任，并赔偿由此给招标人带来的经济损失。

6.我方承诺对招标文件中的所有内容予以响应，中标后不得更改。

7.除非达成另外协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

投标人：                               （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：     电话：     传真：

日    期：     年       月           日

### （三） 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：              	（盖单位公章）

年   月   日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）       标段监理（分包）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

投  标  人：              	    （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字或盖章）

身份证号码：

年  	月 	日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外须准备一份授权委托书原件在开标现场出具。

## 二、商务部分

（项目名称）   标段监理（分包）招标

投  标  文  件

商务部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  　　（签字或盖章）

年  月  日

目     录

[目录由投标人自行编制]

注：投标人商务部分可参照以下格式，也可自拟，但须满足招标文件的要求。

一、商务部分

1、服务承诺内容

2、总监理工程师简介

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专 业 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 学 历 |  | 工作年限 |  |  |  |
| 工作简历及业绩： |  |  |  |  |  |

投标人 ：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  	年  	月  	日

3、投入本工程项目部主要监理和管理人员情况

| 序号 | 姓名 | 专业 | 职称 | 拟任职 | 工作 年限 | 工作 年限 | 主要设验及承担的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表后附任职人员资格证书复印件。

投标人 ：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  	年  	月  	日

4、类似业绩合同复印件

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  |  |  |  |  |  |
| 功能和用途 |  |  |  |  |  |  |
| 结构层数 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价 |  |  |  |  |  |  |
| 监理服务期 | 合同 |  |  |  |  |  |
|  | 实际 |  |  |  |  |  |
| 业 主 | 名称 |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  |  |  |  |
|  | 电话 |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

投标人 ：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  	年  	月  	日

5、其他

## 三、技术部分

目录由投标人自行编写

（封面格式见下页）

监理大纲

密封线

密封线

(盖单位章处)

## 四、资格审查资料

（项目名称）    标段监理（分包）招标

投  标  文  件

资格审查资料

投标人： 　　 　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　（签字或盖章）

年  月  日

目    录

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）投标人基本情况表

（三）其他资料

### （一）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： 	（盖单位公章）

年   月   日

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）       标段监理（分包）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

投  标  人：              	（盖单位公章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字或盖章）

身份证号码：

年  	月 	日

（二）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 注册监理工程师 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 监理员 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （三）其他资料